基于车辆特征分析的套牌车稽查系统

项目分工计划

广西科技大学 | 软件工程 | 2025-2026第二学期 | 人工智能基础

项目周期：2026年5月3日 - 5月15日（共13天）

# 一、小组成员

| 姓名 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 满瀚宇（组长） | Web开发 + 系统集成 | Flask后端、数据库、前端页面、项目管理 |
| 宋柄儒（组员） | 深度学习工程师 | YOLOv5车辆检测、车辆类型识别、模型训练 |
| 肖岱彤（组员） | 图像处理工程师 | 车牌OCR、颜色识别、多特征融合、文档整理 |

# 二、四阶段概览

| 阶段 | 时间 | 内容 | 负责人 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 5/3 - 5/4 | 环境搭建与数据准备 | 全组 | 仓库骨架、环境验证 |
| 第二阶段 | 5/5 - 5/9 | 核心模块开发 | 分工协作 | AI模块+Web系统 |
| 第三阶段 | 5/10 - 5/12 | 系统集成与测试 | 全组 | 集成、测试、文档 |
| 第四阶段 | 5/13 - 5/15 | 收尾与交付 | 全组 | 报告、视频、提交 |

# 三、详细任务分解

## 第二阶段：核心模块开发（5/5 - 5/9）

| 日期 | 任务 | 负责人 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/5 | 实现YOLOv5车辆检测 | 宋柄儒 | detect.py |
| 5/5 | 实现车牌OCR识别 | 肖岱彤 | plate_recognize.py |
| 5/5 | 完善Flask后端 | 满瀚宇 | app.py + db_loader.py |
| 5/6 | 训练车辆类型分类模型 | 宋柄儒 | train_type_model.py |
| 5/6 | 训练车辆颜色分类模型 | 肖岱彤 | color_classify.py |
| 5/6 | 完善Web前端页面 | 满瀚宇 | templates/ |
| 5/7 | 集成检测+类型识别 | 宋柄儒 | detect_pipeline.py |
| 5/7 | 调优颜色分类模型 | 肖岱彤 | color_model.pth |
| 5/7 | 实现数据库比对逻辑 | 满瀚宇 | compare.py |
| 5/8 | 微调YOLOv5 | 宋柄儒 | best.pt |
| 5/8 | 整合车牌+颜色识别 | 肖岱彤 | feature_extractor.py |
| 5/8 | 完善结果展示页面 | 满瀚宇 | result.html |
| 5/9 | 统一推理接口 | 宋柄儒 | inference.py |
| 5/9 | 多特征融合判定 | 肖岱彤 | fusion_judge.py |
| 5/9 | 前后端联调 | 满瀚宇 | 可运行Web原型 |

# 四、成员间接口定义

| 接口 | 提供方 | 接收方 | 内容 | 交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆检测 | 宋柄儒 | 满瀚宇 | detect.py | 5/9 |
| 车牌识别 | 肖岱彤 | 满瀚宇 | plate_recognize.py | 5/8 |
| 颜色识别 | 肖岱彤 | 满瀚宇 | color_classify.py | 5/8 |
| 融合判定 | 肖岱彤 | 满瀚宇 | fusion_judge.py | 5/9 |
| Web接口 | 满瀚宇 | 宋+肖 | Flask调用规范 | 5/6 |

# 五、技术栈

| 层级 | 技术 | 来源依据 |
| --- | --- | --- |
| 深度学习 | PyTorch + YOLOv5 | 阶段三-任务11-weights.zip |
| 车牌OCR | EasyOCR | 需从卡口图片识别车牌号 |
| Web后端 | Flask + Jinja2 | 课件templates/模板 |
| Web前端 | Bootstrap | 课件static/资源 |
| 数据库 | CSV + Pandas | vehicle-database.csv |

# 六、每日站会

时间：每天晚上 21:00

形式：微信群语音（10-15分钟）

内容：昨天完成了什么？今天计划做什么？遇到什么困难？

# 七、风险管理

| 风险 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 模型训练时间过长 | 使用预训练权重，减少训练轮次 | 宋柄儒 |
| OCR识别准确率低 | EasyOCR+PaddleOCR双引擎对比 | 肖岱彤 |
| Web框架学习成本 | 参考课件模板，复用Bootstrap | 满瀚宇 |
| 提交时间紧张 | 5/14前完成所有开发 | 满瀚宇 |

制定人：满瀚宇

制定日期：2026年5月3日